АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 12.11.2025 | № | 52 |
| --- | --- | --- |

с. Новолокти

О внесении изменений в постановление №52 от 12.11.2024 г « Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство  на территории Гилевского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в целях исполнения полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, администрация Гилевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление № 52 от 12.11.2024г «Об утверждении  муниципальнойпрограммы «Дорожное хозяйство на территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:

  - В паспорт муниципальной программы в разделе:

| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджета Гилевского сельсовета Всего 5561,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2026г-1530,0 тыс. руб. 2027г- 1997,0 тыс. руб. 2028г- 2034,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство на территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

- Обнародовать постановление на информационном стенде в администрации Гилевского сельсовета и на официальном сайте Гилевского сельсовета Искитимского района.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |  | Т.Д. Фарафонова |
| --- | --- | --- |

Утверждена

постановлением администрации

Гилевского сельсовета

№ 52 от 12.11.2025г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство на территории Гилевского сельсовета»

Паспорт

муниципальной   программы

«Дорожное хозяйство на территории Гилевского сельсовета»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р; Приказ Федерального дорожного агентства от 10.05.2011г. № 46; Областной закон от 07.10.2011г. № 116-ОЗ «О дорожном фонде Новосибирской области»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. |
| Муниципальный заказчик | Администрация Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения. Задачи Программы: - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения; - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них; -обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гилевского сельсовета |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них. |
| Сроки реализации Программы | 2026-2028 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт Программы Раздел 1. Правовое обоснование решения проблем муниципальной программы. Раздел 2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа. Раздел 3. Цель и задачи Программы. Раздел 4. Сроки выполнения Программы. Раздел 5. Система программных мероприятий. Раздел 6. Финансовое обеспечение программных мероприятий. Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность Программы. Приложение к муниципальной программе «Дорожное хозяйство Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» Программа имеет 2 подпрограммы: 1. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Гилевского сельсовета» муниципальной программы «Дорожное хозяйство Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гилевского сельсовета» муниципальной программы «Дорожное хозяйство Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» Мероприятия Программы: - мероприятия, связанные с капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием дорог, строительством и реконструкцией дорог; - мероприятия по организации уличного освещения (на оборудование и содержание искусственного освещения на дорогах); - иные мероприятия по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения (расходы по установке дорожных знаков, строительство тротуаров, нанесение дорожной разметки, обустройство остановочных пунктов). |
| Подпрограммы Участники основных мероприятий Программы | - Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» - Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» Администрация Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства бюджета Гилевского сельсовета Всего 5561,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2026г- 1530,0 тыс. руб. 2027г- 1997,0 тыс. руб. 2028- 2034,0 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы. | - Оформление права собственности на дороги общего пользования местного значения; - Разработка проектов организации дорожного движения на дороги общего пользования местного значения; - Содержание дорог общего пользования местного значения; - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям; - Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям; - Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка дорожных знаков; - Обустройство уличным освещением автомобильных дорог общего пользования. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется в Порядке, определенным постановлением администрации Гилевского сельсовета от 12.11.2025 года № 52 |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Настоящая программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010г. №2036-р и от 8 ноября 2012г. №2071-р;

- Приказом Федерального дорожного агентства от 10.05.2011г. № 46;

- Областнымзаконом от 07.10.2011г. № 116-ОЗ «О дорожном фонде Новосибирской области»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Общая протяженность автодорог в Гилевском сельсовете составляет 20,6 км. Удаленность административного центра поселения (с. Новолокти) от административного центра муниципального района (г. Искитим) составляет 55 км. Удаленность от областного центра г. Новосибирска 100 км.  В муниципальном образовании 4 населенных пункта: с. Новолокти, пос. Целинный, пос. Михайловка, д. Гилево.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2023по 2025годы.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время автомобильные дороги поселения находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям.

Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Гилевского сельсовета, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

Реализация Программы позволит:

- определить уровень содержания сельских дорог и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог поселения, не соответствующих нормативным требованиям;

- повышение эффективности расходов средств бюджета Гилевского сельсовета на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных дорог местного значения.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог Гилевского сельсовета.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог;

- совершенствование системы организации дорожного движения.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств. Всего 5561,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2026г- 1530,0 тыс. руб.

2027г- 1997,0 тыс. руб.

2028- 2034,0 тыс. руб.

VII. 	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации.

Реализация Программы позволит:

- улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  границах населённых пунктов;

- повысить безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

- создать условия для развития социальной инфраструктуры муниципального образования;

- повысить качество условий проживания в населенных пунктах МО Гилевского сельсовета;

- улучшить санитарное и экологическое состояние территории поселения.

4. Подпрограммы Муниципальной программы «Дорожное хозяйство Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Гилевского сельсовета Искитимского района новосибирской области» включает в себя следующие подпрограммы:

4.1. Подпрограмма «Развитие автомобильных работ местного значения на территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»

Цели подпрограммы:

- повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог;

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Задачи подпрограммы:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям;

- Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям;

- Новое строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4.2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»

Цели подпрограммы:

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- Обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах.

Задачи подпрограммы:

-Расходы по установке дорожных знаков;

-  Расходы на оборудование и содержание искусственного освещения на дорогах;

- Строительство тротуаров;

- Обустройство остановочных пунктов.

Приложение к программе

Выполнение программных мероприятий по муниципальной программе

«Дорожное хозяйство Гилевского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области»

тыс. руб.

| Главный распорядитель бюджета | Программные мероприятия | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Администрация Гилевского сельсовета | Развитие автомобильных дорог местного значения |  | 1997,0 | 2034,0 |
|  | - содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них | 1530,0 |  |  |
|  | - ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |  |  |  |
|  | - технический надзор, проектная документация |  |  |  |
|  | - организация уличного освещения |  |  |  |
|  | - установка дорожных знаков |  |  |  |
|  | - строительство тротуаров |  |  |  |
|  | - нанесение дорожной разметки |  |  |  |
|  | - обустройство остановочных пунктов |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1530,0 | 1997,0 | 2034,0 |